1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW và lý do

Kích thước công sức quy ước: S=1 điểm, M=2 điểm, L=3 điểm.

| STT | Tên hạng mục backlog | Điểm công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must have | Bắt buộc để hệ thống định danh người dùng trước khi thực hiện các chức năng mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must have | Tính năng cốt lõi giúp độc giả tìm thấy cuốn sách họ muốn mượn trong thư viện. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | L (3) | Must have | Nghiệp vụ cốt lõi và quan trọng nhất của hệ thống mượn sách online (sản phẩm MVP). |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Should have | Tạo tương tác và giúp cải thiện chất lượng sách, nhưng không bắt buộc phải có ngay ở ngày đầu ra mắt. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should have | Rất hữu ích cho người dùng nhưng có thể xử lý thủ công hoặc bổ sung ở sprint kế tiếp. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should have | Giúp giảm tình trạng trả sách muộn, tuy nhiên phiên bản đầu có thể nhắc nhở thủ công hoặc người dùng tự quản lý. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should have | Giúp người dùng theo dõi tiện lợi nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến luồng mượn sách chính. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2) | Won't have | Phức tạp hơn khi sách đã hết; MVP tập trung vào mượn sách sẵn có trước, tính năng này để lại cho bản sau. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Won't have | Đòi hỏi thuật toán phức tạp, không phải là lõi của MVP thư viện mượn sách giấy tại quầy. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | L (3) | Won't have | Trong giai đoạn MVP, dữ liệu sách có thể được khởi tạo trực tiếp từ database bởi kỹ thuật viên. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have | Tính năng bổ trợ cao cấp, có thể thay thế bằng kênh liên hệ hotline/email ở giai đoạn đầu. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Won't have | Đăng ký/đăng nhập truyền thống (mục 1) là đủ dùng cho MVP, tính năng này để nâng cao trải nghiệm ở bản sau. |

2. Tổng điểm công sức nhóm Must và đánh giá ngưỡng

- Các hạng mục Must have:

  - Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (2 điểm)

  - Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (2 điểm)

  - Mượn sách online (3 điểm)

- Tổng điểm công sức nhóm Must: 2+2+3=7 điểm.

- Đánh giá ngưỡng: Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm. 60% năng lực tương đương khoảng 12 điểm. Tổng điểm nhóm Must là 7 điểm (chiếm khoảng 35% năng lực), nằm an toàn dưới ngưỡng 60%, giúp nhóm có độ co giãn tốt, không bị quá tải và tập trung đúng vào các giá trị cốt lõi nhất.

3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (Must → Should → Could → Won't), đồng thời tuân thủ chặt chẽ các ràng buộc về kỹ thuật và phụ thuộc:

- Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Must - 2đ): Nền tảng xác thực cho mọi hoạt động tiếp theo.

- Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Must - 2đ): Giúp người dùng tìm thấy đầu sách cần mượn.

- Mượn sách online (có giới hạn số sách) (Must - 3đ): Tính năng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

- Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Should - 1đ): Dựa trên dữ liệu mượn sách cơ bản.

- Gia hạn mượn sách online (Should - 1đ): Mở rộng từ luồng mượn sách chính.

- Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Should - 1đ): Hỗ trợ quản lý thời gian mượn.

- Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (Should - 2đ): Hoàn thiện trải nghiệm sau khi mượn và đọc xong sách.

- Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) (Won't - 3đ): Đưa vào backlog dài hạn để chuẩn bị cho bản cập nhật hệ thống quản trị.

- Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi có sẵn) (Won't - 2đ): Phát triển sau khi luồng mượn sách thông thường đã ổn định.

- Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Won't - 2đ): Nâng cấp trải nghiệm đăng nhập.

- Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) (Won't - 3đ): Tính năng nâng cao, phân tích dữ liệu lớn.

- Chat trực tiếp với thủ thư (Won't - 3đ): Kênh hỗ trợ tương tác thời gian thực cho các phiên bản sau.

4. Tự phản biện (Self-Critique)

Nếu có người khác phân loại khác ở một số hạng mục gây tranh cãi, họ có thể lập luận theo các hướng sau:

- Đối với mục 12 (Tích hợp đăng nhập Google/Facebook): Họ có thể xếp vào nhóm Must vì người dùng hiện đại rất ngại tạo tài khoản mới bằng mật khẩu riêng, việc tích hợp login mạng xã hội giúp giảm tỉ lệ bỏ giỏ hàng/từ bỏ đăng ký ngay từ bước đầu.

- Đối với mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Họ có thể xếp vào nhóm Should vì việc mượn sách giấy tại quầy thường phát sinh nhiều thắc mắc cần giải đáp ngay (như tình trạng sách, thời gian giữ sách tại quầy), nếu không có chat trực tiếp, tỷ lệ hủy đơn có thể tăng cao.

- Đối với mục 7 (Gợi ý sách theo sở thích): Họ có thể xếp vào nhóm Could thay vì Won't để tạo điểm nhấn khác biệt và tăng tỷ lệ giữ chân người dùng ngay từ phiên bản đầu tiên của ứng dụng.